АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.12.2020    года     № 29-п

Об утверждении муниципальной Программы

«Ремонт, восстановление, благоустройство                                                               Памятника погибшим воинам  в селе Репное на 2021год»

В соответствии Земельным кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Репинского муниципального образования администрация Репинского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  Программу «Ремонт, восстановление, благоустройство Памятника погибшим воинам  в селе Репное на 2021год», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации Репинского

муниципального образования					М.И.Кондрашова

Приложение

к Постановлению №29-пот 17.12.2020 год

Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт, восстановление, благоустройство Памятника погибшим воинам  в селе Репное на 2021год»

Муниципальная программа

«Ремонт, восстановление, благоустройство

Памятника погибшим воинам  в селе Репное на 2021год»

с.Репное 2021 г.

Паспорт муниципальной программы «Ремонт, восстановление, благоустройство Памятника погибшим воинам  в селе Репное на 2021год»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт, восстановление, благоустройство Памятника погибшим воинам в селе Репное на 2021год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закон Российской Федерации от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» |
| Заказчик программы | Администрация Репинского муниципального образования |
| Основные разработчики программы | Администрация Репинского муниципального образования |
| Цели и задачи программы | Цель – проведение восстановительных работ на объекте Памятник погибшим воинам. Задачами программы являются: - приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования; - проведение текущего ремонта военно-мемориальных объектов; - благоустройство территорий военно-мемориальных объектов; - паспортизация военно-мемориальных объектов. |
| Целевые индикаторы программы и их значение | Сокращение не отремонтированных военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании на 40 %; Увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние на 40 % в муниципальном образовании. |
| Сроки реализации | 2021 год |
| Перечень основных мероприятий | - работы по содержанию, благоустройству и текущему ремонту объекта: Памятника погибшим воинам в селе Репное. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Репинского муниципального образования |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2021 году составляет 1683,9 тыс. руб. В том числе: - Из бюджета Репинского муниципального образования – 400,0 тыс.руб. 2) Из федерального и областного бюджетов– 1283,9 тыс.руб.: |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - паспортизация военно-мемориальных объектов; - комплексное решение проблем, связанных с благоустройством военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования; - совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; - активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи муниципального образования; - комплексное решение проблем, связанных с благоустройством объект: «Ремонт, восстановление, благоустройство Памятника погибшим воинам в селе Репное на 2021год» на территории муниципального образования. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 95% |
| Система организации контроля за исполнением программы | Администрация Репинского муниципального образования |

  - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Памятника погибшим воинам, расположен по адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Репное, ул..Советская 46А, находится в собственности Репинского муниципального образования. Состоит  из монумента из кирпича, площадки, асфальтированной дорожки  и забора из металлических труб. Перезахоронение останков воинов, умерших в госпиталях г. Балашова и с.Репное, из братских могил с кладбища в с.Репное проходило в 60-х годах, количество захороненных - 1198; тогда же был установлен мемориал.

В рамках этой Программы планируется произвести ремонт и реставрацию объекта «Памятник погибшим воинам».

В целях обеспечения сохранности объекта «Памятник погибшим воинам», предполагается осуществить комплекс соответствующих ремонтных работ.

Таким образом, Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика объекта «Памятник погибшим воинам»  в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности на территории муниципального образования.

Реализация Программы позволит обеспечить достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и будет способствовать патриотическому воспитанию граждан муниципального образования.

2. Основные цели и задачи  Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей.

Основной целью Программы является приведение внешнего облика объекта «Памятник погибшим воинам» на территории муниципального образования, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению его сохранности.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- реконструкция, ремонт и восстановление военно-мемориальных объекта на территории муниципального образования;

- достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

В целях сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов муниципального образования Программа предусматривает приведение в надлежащее состояние всех военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования.

Учитывая значимость проблемы в деле бережного сохранения исторического прошлого муниципального образования, увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., воспитании патриотизма и гражданского самосознания сегодня крайне важен системный подход к сохранению и реконструкции военно-мемориальных объектов.

Программа предусматривает достижение целей к концу 2021 года. По итогам года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые носят межотраслевой характер, позволяющий проводить единую политику в этой сфере. Решение задач, поставленных в Программе, невозможно осуществить в рамках текущего финансирования.

Целевые индикаторы программы:

-Сокращение не отремонтированных военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании на 70%;

-Увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние  на 70 %  в муниципальном образовании.

3. Механизм реализации и управления Программой.

Настоящей Программой предусмотрена реализация мероприятий, влияющих на благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших.

Заказчиком программы является администрация Репинского муниципального образования.

Руководителем Программы является администрация Репинского муниципального образования, на нее возлагается контроль деятельности исполнителей, внесение предложений по уточнению, корректировке мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  Репинского муниципального образования и федерального и областного бюджетов.

На реализацию мероприятий настоящей Программы будут направлены субсидии из федерального и областного  бюджета. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки и формирования бюджета на выполнение мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

Субсидии предоставляются на следующих условиях:

- наличие утвержденной муниципальной целевой программы или иных нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства по реализации мероприятий;

- наличие в бюджете  Репинского муниципального образования ассигнований на данную программу;

- наличие разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации для проведения мероприятий, а также иных документов необходимых для финансирования проведения мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов.

Руководитель Программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

4. Целевые индикаторы  Программы.

Сокращение не отремонтированных военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании на 70 %;

Увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние на 70 %  в муниципальном образовании.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных

и экономических результатов от реализации Программы.

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- увековечение памяти погибших при защите Отечества;

- приведение в надлежащее состояние Памятника погибшим воинам, расположенного в селе Репное.

- уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан.

Реализация Программы окажет воздействие на все сферы общественной жизни. В связи с тем, что мероприятия Программы носят исключительно затратный характер, какой-либо экономической эффективности достигнуто быть не может. Однако реализация программы в контексте социально-экономического развития  Репинского муниципального образования позволит обеспечить:

- достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества;

- приведение внешнего облика Памятника погибшим воинам на территории Репинского муниципального образования в надлежащее состояние;

- воспитание патриотизма у граждан муниципального образования, особенно подрастающего поколения, и подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Проведение ремонтно-восстановительных работ связанных с выполнением мероприятий Программы позволит произвести весь комплекс мероприятий Программы под государственным контролем, и исключит выполнение работ, связанных с вредным воздействием на экологическую среду.

Главным результатом реализации Программы станут формирование благоприятной общественной атмосферы, чувства гордости за свою Отчизну, а также упрочнение статуса России как великой культурной державы, имеющей героическое историческое наследие.

6. Система Программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в Приложении № 1 к настоящей программе.

7. Срок реализации программы и ресурсное обеспечение программы.

Срок реализации программы 2021 год.

Источником финансирования Программы являются средства федерального и областного бюджетов, бюджета  Репинского муниципального образования.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1683,9 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Репинского муниципального образования – 400,0 тыс.руб.

- из федерального  и областного бюджетов – 1283,9 тыс.руб.

Приложение №1

к  муниципальной программе «Ремонт, восстановление, благоустройство Памятника погибшим воинам  в селе Репное на 2021год»»

Перечень программных мероприятий по  ремонту, восстановлению, благоустройству Памятника погибшим воинам  в селе Репное на 2021год

| № п/п | Наименование мероприятий | Главные распорядители/ распорядители | Объем финансирования, тыс.руб. 2021г. | Федеральный бюджет и областной бюджет 2021г. | Бюджет Репинского МО 2021г. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение восстановительных работ | Администрация Репинского муниципального образования | 1 283,9 | 1 283,9 |  | Комплексное решение проблем, связанных с благоустройством и реконструкции объекта: «Памятника погибшим воинам» в селе Репное Балашовского района, совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации | Администрация Репинского муниципального образования | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 4 | Экспертиза достоверности сметной стоимости восстановительных работ | Администрация Репинского муниципального образования | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5 | Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | Администрация Репинского муниципального образования | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Итого |  |  | 1683,9 | 1283,9 | 400,0 |  |

И.о.главы администрации Репинского МО										М.И. Кондрашова