АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «26» ноября 2021г.                                                                           № 35-п

# с.Барки

# Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и совершенствование дорожной

деятельности и дорог общего пользования местного

значения, расположенных в границах  Барковского

муниципального образования и вне границ населенных

пунктов в границах муниципального района за счет

# средств муниципального дорожного фонда на 2022 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", администрация Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог  общего пользования местного значения, расположенных в границах  Барковского  муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на  2022 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Барковского

муниципального образования                                               Р.С.Шилкин

Приложение к постановлению администрации

Барковского муниципального образования

от «26» ноября № 35-п

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и

дорог общего пользования местного значения, расположенных

в границах  Барковского муниципального образования и

вне границ населенных пунктов в границах муниципального

района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2022 год»

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств |  | - администрация Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области (далее – администрация МО) |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | - муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Барковского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2022 год» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы |  | - Администрация Барковского МО |
| Срок реализации Программы |  | 2022 г. |
| Цели и задачи Программы |  | Целью Программы является: - осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения); - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий; -сохранность автомобильных дорог местного значения. Задачами Программы являются: - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Тип Программы |  | - Муниципальная Программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы |  | - администрация Барковского МО |
| Целевые индикатор результативности Программы |  | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования – 14,0 км; - протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 12,11 км; - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и т.д. описывается в Приложении |
| Характеристика Программных мероприятий |  | - обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработка проектно-сметной документации |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет: 2022 год – 4 945,8 тыс. руб. (муниципальный дорожный фонд), в том числе за счет: - акцизов на нефтепродукты 749,7 тыс. руб.; - субсидии бюджетам поселений области на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда 3 576,0 тыс. руб.; -иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района , за счет средств районного дорожного фонда 620,1 тыс. руб. |  |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы |  | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области. Администрация Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области предоставляет отчёт об использовании муниципального дорожного фонда. |

- Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2022 год.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2022 года.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, содержанию и т.д. указывается в приложении к Программе.

V. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района, планируемых к ремонту и содержанию.

VII. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средств дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

## Приложение

к муниципальной программе

«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и

дорог  общего пользования местного значения,

расположенных в границах  Барковского  муниципального образования и

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

за счет средств муниципального дорожного фонда на  2022 год»

Перечень и описание программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Акцизы на нефтепродукты | Субсидии на осуществление дорожной деятельности | Межбюджетные трансферты из района | Всего |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 625,0 | 200,0 | 620,1 | 1 445,1 |  |  |
| 1.1 | Отсыпка дорог щебнем: | 270,0 |  |  | 270,0 | 2022г. | Администрация Барковского МО |
| 1.1.1 | с. Устиновка: ул.Рабочая-200м. | 150,0 |  |  | 150,0 | 2022г. | Администрация Барковского МО |
| 1.1.2 | п.Новая Глебовка: ул.Центральная-40м. | 120,0 |  |  | 120,0 | 2022г. | Администрация Барковского МО |
| 1.2 | Зимнее содержание дорог: очистка от снега, обработка антигололёдными средствами | 355,0 |  | 350,0 | 705,0 | 2022г. | Администрация Барковского МО |
| 1.3 | Летнее содержание дорог: окашивание травы дорог местного значения, не менее двух раз за сезон |  | 200,0 | 270,1 | 470,1 | 2022г. | Администрация Барковского МО |
| 2. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 124,7 | 3 376,0 | 0,0 | 3 500,7 |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации ремонта автомобильных дорог. Строительный контроль | 124,7 |  |  | 124,7 | 2022г. | Администрация Барковского МО |
| 2.2 | Ремонт дорог с. Барки ул. Коммунистическая -523м. |  | 3 376,0 |  | 3 376,0 | 2022г. | Администрация Барковского МО |
|  | Всего | 749,7 | 3 576,0 | 620,1 | 4 945,8 |  |  |

Примечание: объемы финансирования  Программы являются прогнозным, исполняются в пределах фактически поступивших средств в муниципальный дорожный фонд поселения и подлежат корректировке в текущем финансовом году.

Глава Барковского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области                                                                                     Р.С.Шилкин